SENSUS

Registro técnico y funcional del proyecto

Estado actual y plan de inicio de la Fase 2

| Proyecto | Sensus |
| --- | --- |
| Tipo | Plataforma web interactiva para concierto |
| Estado | Fase 1 completada / inicio de Fase 2 |
| Fecha de actualización | Julio de 2026 |

Documento de continuidad del desarrollo

# 1. Resumen ejecutivo

Sensus es una plataforma web para acompañar un concierto en vivo mediante una experiencia emocional interactiva. Los asistentes se registran, acceden a la lista de canciones, seleccionan la emoción que cada pieza les genera y reciben un resultado individual al finalizar. Paralelamente, el sistema permitirá producir estadísticas grupales del público y operar el concierto desde un panel administrativo.

Decisión de producto: el sistema se presenta como una experiencia artística de autoidentificación emocional, no como diagnóstico ni evaluación clínica.

| Componente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Funciona | Next.js App Router, TypeScript, Axios y autenticación persistente. |
| Backend | Funciona | FastAPI, SQLAlchemy, JWT y endpoints principales. |
| Base de datos | Funciona | PostgreSQL con usuarios, canciones y respuestas. |
| Panel administrador | Funciona en modo básico | Permite bloquear y desbloquear canciones manualmente. |
| Tiempo real | Pendiente - Fase 2 | Se implementará con WebSockets. |
| Resultados individuales y grupales | Pendiente | Falta la lógica que entregará la psicóloga y el módulo de gráficas. |

# 2. Alcance funcional confirmado

La plataforma será una página web accesible mediante un enlace público del evento.

El sitio tendrá página de inicio, información del evento, sección sobre la psicóloga, registro, inicio de sesión, canciones, resultados y panel administrativo.

Los usuarios se registran con correo y contraseña; existe recuperación de contraseña como requisito pendiente de implementación completa.

La lista mostrará aproximadamente 16 canciones desde el inicio, cada una con título y descripción.

Las opciones emocionales permanecerán bloqueadas hasta que la canción sea habilitada durante el concierto.

El desbloqueo manual del administrador tendrá prioridad sobre cualquier programación automática.

El usuario seleccionará una emoción por canción y la respuesta se guardará automáticamente.

Las respuestas podrán modificarse antes del envío final; una vez finalizadas, deberán quedar bloqueadas.

El resultado individual solo se habilitará cuando se hayan respondido todas las canciones.

Los resultados grupales deberán mostrar porcentajes y emoción dominante por canción.

La capacidad objetivo es aproximadamente 5,000 asistentes.

# 3. Arquitectura tecnológica

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | Interfaz, rutas, formularios, sesión y experiencia del usuario. |
| Cliente HTTP | Axios | Consumo de endpoints y adjunto automático del JWT. |
| Backend | FastAPI | Autenticación, reglas, canciones, respuestas y administración. |
| Persistencia | PostgreSQL + SQLAlchemy | Usuarios, canciones, respuestas y futuras configuraciones. |
| Tiempo real | WebSockets | Desbloqueo instantáneo y futuras estadísticas en vivo. |
| Exportación | CSV | Descarga de datos para análisis posterior. |

# 4. Estructura actual del proyecto

Sensus/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── user.py
│   │   │   ├── song.py
│   │   │   └── response.py
│   │   ├── schemas/
│   │   │   ├── user.py
│   │   │   ├── song.py
│   │   │   └── response.py
│   │   ├── routes/
│   │   │   ├── auth.py
│   │   │   ├── songs.py
│   │   │   └── responses.py
│   │   ├── utils/
│   │   │   └── security.py
│   │   └── database.py
│   ├── .env
│   ├── main.py
│   └── requirements.txt
└── frontend/
    ├── app/
    │   ├── login/page.tsx
    │   ├── register/page.tsx
    │   ├── songs/page.tsx
    │   ├── admin/page.tsx
    │   └── layout.tsx
    ├── components/ProtectedRoute.tsx
    ├── context/AuthContext.tsx
    ├── lib/auth.ts
    ├── services/api.ts
    └── types/index.ts

# 5. Modelo de datos actual

## users

id: identificador primario

email: correo único

hashed_password: contraseña cifrada

## songs

id: identificador primario

title: nombre de la canción

description: texto introductorio

is_unlocked: estado de disponibilidad

## responses

id: identificador primario

user_id: referencia al usuario

song_id: referencia a la canción

selected_emotion: emoción seleccionada

restricción única por usuario y canción

# 6. API implementada

| Método | Ruta | Función | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Crear usuario | Operativo |
| POST | /auth/login | Iniciar sesión y emitir JWT | Operativo |
| GET | /songs/ | Obtener todas las canciones | Operativo |
| POST | /songs/ | Crear canción | Operativo |
| PATCH | /songs/{id}/unlock | Desbloquear canción | Operativo |
| PATCH | /songs/{id}/lock | Bloquear canción | Operativo |
| GET | /songs/available | Consultar canciones desbloqueadas | Operativo |
| POST | /responses/ | Crear o actualizar respuesta | Operativo |
| GET | /responses/user/{id} | Obtener respuestas de usuario | Operativo |

# 7. Autenticación y sesión

Las contraseñas se almacenan con bcrypt; no se guardan en texto plano.

El backend genera un JWT cuyo payload contiene sub con el id del usuario en texto y email con su correo.

El frontend decodifica sub mediante Number(payload.sub).

AuthContext administra login, logout, restauración de sesión e indicador isAuthenticated.

lib/auth.ts almacena y recupera token y usuario en localStorage.

ProtectedRoute impide el acceso a rutas protegidas cuando no hay sesión.

El interceptor de Axios adjunta Authorization: Bearer <token> en cada petición y limpia la sesión ante un 401.

Payload JWT esperado:
{
  "sub": "1",
  "email": "usuario@correo.com",
  "exp": 0000000000
}

# 8. Funcionalidad del frontend

| Componente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| /register | Completado | Crea usuarios mediante POST /auth/register. |
| /login | Completado | Inicia sesión y redirige a /songs. |
| /songs | Completado en versión base | Lista canciones, muestra estados, autoguarda y conserva respuestas. |
| /admin | Completado en versión base | Bloqueo y desbloqueo manual mediante botones. |
| /results | Pendiente | Se implementará cuando exista la lógica psicológica. |
| Resultados grupales | Pendiente | Requiere agregación y gráficas. |

# 9. Comportamiento actual de la página de canciones

Las 16 canciones podrán mostrarse desde el inicio, aunque sus opciones estén bloqueadas.

Cada tarjeta deriva uno de tres estados: Bloqueada, Pendiente o Respondida.

Las emociones se muestran verticalmente mediante botones de opción.

Las emociones de prueba actuales son Alegría, Nostalgia y Esperanza.

Al seleccionar una emoción se actualiza la interfaz y se envía POST /responses/.

Al recargar la página, GET /responses/user/{id} restaura las selecciones.

La barra de progreso considera el total de canciones y no solo las desbloqueadas.

El botón Ver mi resultado permanece deshabilitado hasta contestar todas las canciones.

# 10. Problemas técnicos resueltos

| Problema | Solución aplicada |
| --- | --- |
| PowerShell bloqueaba npx.ps1 | Se utilizó CMD o se ajustó la política de ejecución. |
| Uvicorn no reconocido | Se instaló dentro del entorno virtual y se ejecutó correctamente. |
| DATABASE_URL devolvía None | Se corrigió .env.txt a .env y la ruta de carga. |
| Incompatibilidad passlib/bcrypt | Se fijaron versiones compatibles. |
| Frontend guardado como submódulo Git | Se eliminó el .git interno y se volvió a rastrear como carpeta normal. |
| CORS bloqueaba Next.js | Se configuró CORSMiddleware para localhost y 127.0.0.1. |
| Axios tenía una URL Markdown inválida | Se corrigió baseURL a http://127.0.0.1:8000. |
| Login enviaba form-data incorrecto | Se cambió a JSON con email y password. |
| Errores 422 por user.id nulo | Se alineó el JWT para usar sub como id y se limpió localStorage. |
| React intentaba renderizar errores como objetos | Se normalizó detail para mostrar mensajes de validación. |

# 11. Inicio de la Fase 2: tiempo real

Objetivo principal: hacer que una canción desbloqueada desde el panel administrativo aparezca habilitada inmediatamente para todos los usuarios conectados, sin recargar la página.

## 11.1 Alcance inicial de WebSockets

Crear un endpoint WebSocket en FastAPI.

Mantener una colección de conexiones activas.

Cuando el administrador desbloquee o bloquee una canción, emitir un evento a todos los clientes.

En /songs, abrir la conexión WebSocket al montar el componente.

Al recibir un evento, actualizar is_unlocked de la canción correspondiente en el estado local.

Reconectar de forma controlada si se pierde la conexión.

Mantener los endpoints HTTP PATCH como fuente persistente de verdad; WebSocket solo notificará el cambio.

Validar inicialmente con dos ventanas del navegador: una como administrador y otra como usuario.

## 11.2 Eventos sugeridos

{
  "type": "song_status_changed",
  "song_id": 3,
  "is_unlocked": true
}

Principio de diseño: primero se actualiza PostgreSQL mediante PATCH; después se transmite el evento. Si el WebSocket falla, la información seguirá siendo correcta al recargar.

# 12. Lista de verificación antes de programar la Fase 2

☐ El backend inicia sin errores y Swagger abre.

☐ El frontend inicia sin errores.

☐ PostgreSQL está activo y conectado.

☐ Registro de usuario funciona.

☐ Login devuelve JWT y redirige a /songs.

☐ Cerrar sesión elimina la sesión local.

☐ /songs muestra canciones de PostgreSQL.

☐ Una canción bloqueada no permite responder.

☐ Una canción desbloqueada sí permite responder.

☐ La respuesta se guarda y se mantiene tras recargar.

☐ Cambiar una respuesta actualiza la existente en vez de duplicarla.

☐ /admin muestra todas las canciones.

☐ Bloquear y desbloquear desde /admin cambia PostgreSQL.

☐ Al recargar /songs se refleja el nuevo estado.

☐ Git status no muestra archivos sensibles ni dependencias pesadas.

# 13. Cómo iniciar y comprobar el sistema

## 13.1 Backend

cd C:\Users\ddavi\OneDrive\Documentos\Trabajos\Sensus\backend
.venv\Scripts\activate
uvicorn main:app --reload

Abrir http://127.0.0.1:8000/docs

Ejecutar GET /songs/ y comprobar que devuelve datos.

## 13.2 Frontend

cd C:\Users\ddavi\OneDrive\Documentos\Trabajos\Sensus\frontend
npm run dev

Abrir http://localhost:3000

Probar /register, /login, /songs y /admin.

## 13.3 Prueba funcional completa

1. Crear un usuario nuevo desde /register.

2. Iniciar sesión y confirmar que se muestra el correo correcto.

3. Entrar a /admin y desbloquear una canción.

4. Recargar /songs y comprobar que aparecen sus opciones.

5. Seleccionar una emoción y recargar la página.

6. Confirmar que el radio continúa marcado.

7. Cambiar la emoción y revisar GET /responses/user/{id} en Swagger.

8. Bloquear la canción desde /admin y verificar que ya no permita cambios tras recargar.

# 14. Comprobaciones técnicas recomendadas

Revisar la consola del navegador: no debe haber errores 401, 422, CORS ni user.id null/NaN.

Revisar Network: /songs/ debe devolver 200 y /responses/user/{id} debe recibir un número válido.

Revisar la terminal de FastAPI: las peticiones deben responder 200 o 201, salvo pruebas deliberadas.

Revisar PostgreSQL o pgAdmin para confirmar que no se duplican respuestas por usuario y canción.

Revisar localStorage: debe existir token y usuario únicamente mientras la sesión esté activa.

Revisar GitHub: frontend debe verse como carpeta normal, no como submódulo.

# 15. Git y respaldo

cd C:\Users\ddavi\OneDrive\Documentos\Trabajos\Sensus
git status
git add .
git commit -m "Start phase 2 realtime infrastructure"
git push

No deben subirse: .env, backend/.venv, frontend/node_modules, frontend/.next ni archivos con contraseñas o claves.

# 16. Próximos entregables

| Componente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| WebSocket backend | Siguiente | Gestor de conexiones y emisión de eventos. |
| Cliente WebSocket en /songs | Siguiente | Actualizar canciones sin recargar. |
| Integración del panel admin | Siguiente | Emitir eventos después de PATCH. |
| Pruebas con varias sesiones | Siguiente | Admin y varios usuarios simultáneos. |
| Emociones dinámicas | Pendiente | Modelo y tabla entregados por la psicóloga. |
| Resultado individual | Pendiente | Algoritmo, rangos y contenido final. |
| Resultados grupales | Pendiente | Agregación, porcentajes y gráficas. |
| Pruebas de carga | Pendiente crítico | Simular concurrencia antes del concierto. |